โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อแผนงาน : พัฒนางานอาคารสถานที่

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาอาคารสถานที่โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

สนองกลยุทธ์สพฐ.

ข้อที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน

ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ข้อที่ 6 ส่งเสริมและปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :

มาตรฐานที่ 1	ตัวบ่งชี้ที่  1.3

มาตรฐานที่ 2	ตัวบ่งชี้ที่  2.4

มาตรฐานที่ 11	ตัวบ่งชี้ที่  11.1, 11.2, 11.3

มาตรฐานที่ 13	ตัวบ่งชี้ที่  13.1

ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง  	 โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนรินทร์  แพนุ้ย

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1.หลักการและเหตุผล

สภาพโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติในด้านอุณหภูมิ ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติทั้งหลาย  ที่มีแนวโน้มเป็นอันตราย ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง  ดังนั้นการรักษา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจึงมีคุณค่าอย่างยิ่ง การพัฒนาอาคารสถานที่ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และผู้รับบริการ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

งานอาคารสถานที่ เล็งเห็นความสำคัญ ของการรักษา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน  ซึ่งจะนำมาซึ่งความสุข ความพร้อมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

2. วัตถุประสงค์

2.1  ผลลัพธ์

1. นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการรักษา พัฒนา ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

2. นักเรียนและบุคลากรมีความสุขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ในการเรียนและการปฎิบัติงานในหน้าที่

3. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

2.2  ผลผลิต

1. นักเรียนและบุคลากรเห็นคุณค่าของการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. นักเรียน บุคลากร และผู้รับบริการเกิดความภาคภูมิใจต่อโรงเรียน

3. อาคารเรียน อาคารประกอบ พื้นที่โดยทั่วไป มีความปลอดภัย สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียน  บุคลากร และผู้รับบริการ ได้ใช้ประโยชน์ อย่างทั่วถึง

3.1.2 มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างพอเพียง

3.1.3 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียน  บุคลากร และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ

3.2.2 นักเรียนมีพัฒนาการ  ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นวางแผน (PLAN) - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ |  |  |  |  | ต.ค. – พ.ย.60 | งานอาคารสถานที่ |
| 2. | ขั้นดำเนินการ (DO) ดำเนินงานตามโครงการ. 3.1 เขตพื้นที่รับผิดชอบ 3.2 ความสะอาดห้องน้ำ 3.3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 3.4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 3.5 ต่อเติมหอประชุมใหม่ 3.6 ปรับปรุงต่อเติมระบบไฟฟ้า 3.7 ผ้าแต่งห้องประชุม 3.8 ปรับภูมิทัศน์ |  |  |  | 3,250 7,650 47,110 0 0 22,050 3,560 0 | พ.ย.60- ก.ย.61 | นายนรินทร์ แพนุ้ย - นางสาวสุนิสา จันทร์ชัง - นางสาวนิตยา ม่วงงาม - นางสาวดาริณี น้ำทิพย์,นางสาวจีรภา ทองภูเบศภ์ - นายสนธยา ศรีสวัสดิ์, นางสาวิตรี โกยสุขโข - นายศุภเกียรติ จันต๊ะยอด - นายกรกฤษรุต ทองมี - นางสาวเบญจมาศ สุกสี - นางสาวจิตติมา เสริมศรี |
| 4. | สรุป รายงานผลการปฎิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร |  |  |  |  | ก.ย.61 | งานอาคารสถานที่ |
| รวม |  |  |  |  | 83,620 |  |  |

5.งบประมาณ

เงินงบประมาณปีงบประมาณ 2561  จำนวนเงิน   83,620  บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษา

6. ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 เชิงปริมาณ 6.1.1 นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการปรับปรุง ดูแลอาคารสถานที่ของโรงเรียน ให้มีความสะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัย 6.1.2 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษา มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในการเรียน | - การประเมิน - การสังเกต - การสอบถาม | - แบบประเมิน - แบบสอบถาม |
| 6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่ทั่วไปได้อย่างสูงสุด 6.2.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ | - การประเมิน - การสังเกต - การสอบถาม | - แบบประเมิน - แบบสอบถาม |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2560 -  30  กันยายน  2561

8.สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2 ชุมชนบ้านป่าเด็ง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการปรับปรุง ดูแลอาคารสถานที่ของโรงเรียน ให้มีความสะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

10.2 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษา มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น

10.3 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่ทั่วไปได้อย่างสูงสุดและเกิดความคุ้มค่ามากขึ้น

10.4 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น